# CAHIER DES CHARGES

## PREUVILEO-MANAGE : application de bureau de gestion de biens immobiliers

Client : RAMIA GROUP SARLU, Bonoua (Côte d'Ivoire)

Cadre : Atelier du Génie Logiciel, Licence 3, Institut Ivoirien de Technologie (IIT), année 2026-2027

Rédigé par : Adou Koua Stanislas

Validé par : Madame Guei Directrice de RAMIA GROUP SARLU

Encadrant pédagogique : M. ANANGAMAN SEDRICK GAËL KOUAGNI

## Comment lire ce document

Ce document décrit le besoin, pas la solution technique : il dit ce que l'application doit permettre et dans quelles conditions, et laisse les choix de conception à la phase suivante. Il s'appuie sur trois sources : l'analyse du fichier Excel utilisé aujourd'hui, les réponses de la directrice au questionnaire de cadrage du 20 octobre 2026, et mes précisions sur les pratiques de l'agence.

Deux conventions s'appliquent :

- Les exigences portent une priorité : Indispensable, Important ou Souhaitable.

- Les montants sont exprimés en francs CFA (FCFA).

## 1. Présentation du projet

### 1.1 L'entreprise

RAMIA GROUP SARLU est une entreprise basée à Bonoua (Samo). Elle exerce dans la gestion immobilière, la construction, un complexe résidentiel, le transport et le commerce général. Ce cahier des charges ne concerne que son activité de gestion immobilière.

### 1.2 L'activité de gestion immobilière

L'agence gère des biens pour le compte de propriétaires tiers et ses propres biens. D'après les réponses de la direction :

- 13 propriétés sont gérées : 10 appartiennent à des propriétaires tiers et 3 appartiennent à RAMIA GROUP ;

- chaque propriété contient un ou plusieurs logements (chambres-salon, studios et autres types), dont le nombre n'est pas limité ;

- les propriétés se trouvent à Samo, Bassam, Port-Bouët, Abobo et Marcory ;

- chaque propriétaire tiers est lié à l'agence par un contrat de mandat écrit ;

- chaque locataire signe un bail écrit, d'un an renouvelable ;

- l'agence perçoit des frais d'agence sur les loyers encaissés (10 % dans le fichier analysé, avec un taux qui varie selon les logements d'après la direction) et des frais de mise en location équivalant à un mois de loyer.

Dans ce document, une propriété est un ensemble appartenant à un seul propriétaire (un immeuble, une cour, une maison) et un logement est une unité louable à l'intérieur d'une propriété.

### 1.3 La situation actuelle

La gestion repose sur des fichiers Excel, un par propriétaire et par période. Le fichier analysé (suivi des loyers de janvier à juin 2025, avec un historique remontant à 2023) contient :

- une feuille de situation : un locataire par ligne, avec numéro, nom, téléphone, loyer, caution, impayés, observations et type de logement (loyers de 35 000 à 80 000 FCFA dans ce fichier) ;

- des feuilles d'historique : un mois par colonne, avec le total des loyers, les frais d'agence à 10 %, les travaux effectués et le montant à verser ;

- une zone de date et de signature pour le relevé remis au propriétaire.

Le montant versé au propriétaire suit la règle : loyers encaissés − frais d'agence − travaux. Exemple tiré du fichier : 615 000 − 61 500 − 58 000 = 495 500 FCFA.

Les quittances sont écrites à la main sur un carnet numéroté, sans lien avec le fichier Excel. Les locataires paient en espèces ou par Mobile Money, et les relevés des propriétaires sont remis sur papier signé ou envoyés par WhatsApp.

### 1.4 Les problèmes constatés

| Constat | Conséquence |
| --- | --- |
| Un fichier Excel par propriétaire et par période | Aucune vue d'ensemble des propriétés, des locataires et des impayés ; l'historique est dispersé |
| Frais d'agence, travaux et montant à verser calculés à la main | Risque d'erreur de versement : sur plusieurs mois de l'historique, le montant versé ne correspond pas au calcul attendu (loyers − frais − travaux), à vérifier avec la direction |
| Une case à zéro peut signifier impayé, loyer pas encore échu ou locataire absent ; les paiements doubles ou en avance sont additionnés dans une seule case | Impossible de savoir à coup sûr quel mois est payé ; paiements partiels et avances difficiles à suivre |
| Cautions et avances écrites en texte libre (par exemple « 2 mois / 140 000 ») | Pas d'historique des cautions ni de suivi de leur restitution ; le montant ne correspond pas toujours au loyer actuel |
| Impayés et arriérés notés dans la colonne d'observations | Pas d'alerte, pas de suivi des relances ni de la procédure |
| Dates d'en-tête devenues des nombres dans certains mois | Fichier fragile, exposé aux erreurs de saisie et de mise en forme |
| Quittances écrites à la main sur un carnet | Aucun lien avec les paiements enregistrés ; la numérotation ne peut être contrôlée qu'en relisant le carnet |
| Aucun contrôle d'accès ni sauvegarde dans le fichier lui-même | Risque de perte ou d'altération des données |

### 1.5 La solution proposée

PREUVILEO-MANAGE est une application de bureau pour Windows qui remplace les fichiers Excel. Elle enregistre une seule fois les propriétaires, les propriétés, les logements, les locataires et les baux ; génère chaque mois les loyers dus ; enregistre les paiements (même partiels ou en avance) et édite les quittances ; calcule les frais d'agence et le montant à verser à chaque propriétaire ; suit les cautions, les travaux et les impayés avec leurs étapes de procédure ; et produit les relevés destinés aux propriétaires.

Elle peut être utilisée par deux ou trois personnes en même temps sur des ordinateurs différents du bureau, sans dépendre d'une connexion internet stable.

## 2. Objectifs du projet

| Objectif | Indicateur | Cible proposée |
| --- | --- | --- |
| Fiabiliser les versements aux propriétaires | Écart entre le montant calculé par l'application et un recalcul de contrôle, sur des mois réels issus du fichier Excel | 0 FCFA d'écart, aucun calcul manuel |
| Garder l'historique complet de chaque locataire (paiements, avances, caution, impayés) | Temps pour retrouver la situation d'un locataire | Moins de 30 secondes |
| Détecter les impayés automatiquement | Part des loyers en retard signalés dès le lendemain de la date limite | 100 % |
| Produire les documents sans ressaisie | Temps pour enregistrer un paiement et éditer sa quittance ; temps pour produire un relevé propriétaire | Moins de 2 minutes pour chacun |
| Numéroter les quittances sans erreur | Nombre de doublons ou de numéros manquants | 0 |
| Offrir une vue d'ensemble de toutes les propriétés | Un écran montrant loyers attendus, loyers encaissés, impayés et versements à faire | Vérifié en recette |
| Permettre le travail à plusieurs postes, même sans internet | Nombre de postes utilisables en même temps sans perte ni conflit de données | 3 postes |

## 3. Périmètre du projet

### 3.1 Inclus dans la première version

- Référentiels : propriétaires, mandats, propriétés, logements, locataires et baux.

- Loyers et paiements : échéances mensuelles, paiements partiels ou en avance, quittances numérotées.

- Cautions et avances : enregistrement, suivi et restitution.

- Frais d'agence, versements et relevés : calcul du montant à verser et relevé propriétaire.

- Travaux : enregistrement, justificatifs et déduction du versement.

- Impayés : détection des retards, relances et étapes de la procédure.

- Reprise des données : import du fichier Excel actuel.

- Utilisateurs et sécurité : comptes créés par la directrice, rôles et limites personnalisables, journal des opérations, sauvegardes.

- Tableau de bord et exports.

### 3.2 Souhaitable (si le calendrier le permet)

- Logements vacants et candidats : suivi des logements libres, des demandes de visite et des candidats. La direction a répondu qu'elle aimerait ce suivi ; il est classé Souhaitable pour protéger le noyau de la première version.

### 3.3 Hors périmètre

- La comptabilité générale (plan comptable, bilan, déclarations fiscales).

- Les autres activités de RAMIA GROUP (construction, transport, commerce, complexe résidentiel).

- Le paiement en ligne et la connexion automatique aux services Mobile Money : les paiements sont enregistrés à la main.

- L'envoi automatique de messages WhatsApp ou SMS : l'application produit les documents, l'utilisateur les envoie lui-même.

- Une application mobile ou un site web.

- La facturation de l'eau et de l'électricité, payées directement par le locataire.

- La rédaction des baux et des contrats de mandat.

- La conduite de la procédure judiciaire elle-même : l'application en suit seulement les étapes et les documents.

## 4. Parties prenantes et utilisateurs

### 4.1 Les parties prenantes

| Rôle | Qui | Responsabilité |
| --- | --- | --- |
| Maître d'ouvrage | Madame Guei, directrice de RAMIA GROUP | Exprime le besoin, répond à mes questions, valide le cahier des charges et chaque livraison |
| Utilisateurs | La directrice, puis les personnes qu'elle autorise (secrétaire, agents, autres) | Utilisent l'application au quotidien, à deux ou trois en même temps |
| Acteurs externes | Propriétaires, locataires, démarcheurs, huissier | N'utilisent pas l'application ; ils reçoivent ses documents (relevés, quittances) ou y sont enregistrés |
| Maîtrise d'œuvre | Adou Koua Stanislas | Conçoit, développe, teste, documente et livre l'application |
| Encadrement | Encadrant pédagogique IIT, M. ANANGAMAN SEDRICK GAËL KOUAGNI | Suit l'avancement dans le cadre de l'atelier |

### 4.2 Accès, rôles et limites

À la livraison, un seul compte existe : celui de la directrice, qui a l'accès complet. Personne d'autre ne peut se connecter tant qu'elle n'a pas créé son compte.

Elle crée ensuite elle-même les utilisateurs de son choix (secrétaire, agents, autres personnes). Pour chacun, elle choisit un rôle et fixe ses limites. Ce principe est retenu.

- Rôle : un ensemble de droits que la directrice compose elle-même. Pour chaque fonction de l'application (propriétaires, locataires, paiements, quittances, versements, travaux, impayés, import, paramètres, etc.), le droit est : aucun accès, lecture seule, ou lecture et modification.

- Limites : les fonctions accessibles, le niveau d'accès et, en option, les propriétés visibles. D'autres limites (par exemple un plafond de montant) peuvent être ajoutées si la direction le demande.

- Droits individuels : la directrice peut ajuster les droits d'un utilisateur sans changer son rôle, le désactiver ou le supprimer à tout moment.

- Actions sensibles : par défaut, la gestion des utilisateurs et des rôles, l'annulation d'un paiement ou d'une quittance, la validation d'un versement, la clôture d'un mois, l'import Excel et les sauvegardes sont réservés à la directrice, qui peut les confier à un rôle.

Le tableau suivant donne des rôles types, proposés comme point de départ. La directrice peut les modifier ou en créer d'autres.

| Fonction | Administrateur | Gestionnaire | Agent |
| --- | --- | --- | --- |
| Créer les utilisateurs, définir leurs rôles et leurs limites, régler les paramètres (taux, seuils) et lancer les sauvegardes | Oui | Non | Non |
| Gérer les propriétaires, les mandats et les taux de frais | Oui | Lecture seule | Non |
| Gérer les propriétés, les logements, les locataires et les baux | Oui | Oui | Lecture seule |
| Enregistrer les paiements et éditer les quittances | Oui | Oui | Non |
| Annuler un paiement ou une quittance | Oui | Non | Non |
| Préparer les relevés et les versements | Oui | Oui | Non |
| Valider un versement et clôturer un mois | Oui | Non | Non |
| Suivre les impayés | Oui | Oui | Lecture seule |
| Décider des étapes de procédure (sommation, huissier) | Oui | Non | Non |
| Enregistrer les travaux | Oui | Oui | Non |
| Importer le fichier Excel | Oui | Non | Non |
| Gérer les logements vacants, candidats et visites (souhaitable) | Oui | Oui | Oui |

## 5. Règles de gestion

Ces règles sont celles que l'application doit appliquer. Elles viennent du fichier Excel, des réponses de la direction et de mes explications.

Règle

Chaque bail actif génère un loyer dû chaque mois, pour le montant du bail. Le loyer doit être payé au plus tard le 10 du mois.

Les locataires paient en espèces ou par Mobile Money. Les paiements en plusieurs fois et en avance sont acceptés : un paiement est réparti sur une ou plusieurs échéances et peut être partiel.

À l'entrée, le locataire verse 2 mois de caution et 2 mois d'avance. Les 2 mois d'avance sont des loyers payés d'avance, qui reviennent au propriétaire.

La caution est gardée en réserve pendant le bail. Au départ du locataire, elle est restituée au locataire sortant après l'état des lieux de sortie, déduction faite des travaux de remise en état.

Un état des lieux est établi à l'entrée et à la sortie de chaque locataire.

Les frais d'agence sont égaux au taux applicable multiplié par les loyers encaissés sur la période. Le taux est de 10 % par défaut, mais il peut varier selon le logement ou le mandat. Chaque versement conserve le taux appliqué à son calcul.

Les frais d'entrée (mise en location) valent 1 mois de loyer. Ils sont partagés entre 2 parties (démarcheur et propriétaire) ou 3 parties (démarcheur, propriétaire et entreprise), selon le cas.

Les propriétaires sont payés une fois par mois, le 15 du mois suivant, en espèces ou par Mobile Money. Montant à verser = loyers encaissés − frais d'agence − travaux. Un relevé détaillé est remis au propriétaire, sur papier signé ou par WhatsApp.

Les travaux sont justifiés par un devis, une facture ou des photos, et sont toujours déduits du versement au propriétaire. L'accord du propriétaire est nécessaire selon le montant ou la nature des travaux (gros œuvre).

Dès 1 jour de retard sur la date limite, une première relance est faite au locataire.

L'agence tolère un retard de quelques mois. Au-delà, elle engage la procédure : courrier de relance, sommation, mise en demeure, puis intervention d'un huissier.

La pénalité de retard est un paramètre facultatif (taux, base de calcul, périodicité), inactif tant que la direction ne l'a pas définie.

Les frais de procédure sont à la charge du propriétaire. Si le locataire ne peut pas payer ses arriérés, le propriétaire choisit entre l'expulser sans recouvrer les arriérés ou le poursuivre en justice.

Une quittance est numérotée et peut être émise pour tout encaissement (loyer, avance, caution, frais). Elle indique le lieu et la date, le nom du payeur, le montant en chiffres et en lettres, le motif, l'avance et le reste, et la signature du responsable. La direction souhaite garder le modèle actuel.

L'eau et l'électricité sont payées directement par le locataire. L'application ne les facture pas ; elle note seulement les compteurs et l'état général du logement.

Les propriétés de RAMIA GROUP sont gérées comme les autres pour les loyers et les impayés, mais sans mandat, sans frais d'agence et sans versement.

Un candidat à un logement ne paie que les frais de visite, et seulement après accord.

## 6. Besoins fonctionnels

Chaque exigence est formulée du point de vue de l'utilisateur et peut être vérifiée lors de la recette. Dans les exigences, « administrateur » désigne la directrice, et « gestionnaire » ou « agent » désignent des rôles types : les droits réels de chaque utilisateur dépendent des rôles que la directrice définit (section 4.2).

### 6.1 Référentiels

| Exigence | Priorité |
| --- | --- |
| Le gestionnaire peut créer, modifier et archiver un propriétaire (nom, téléphone, pièce d'identité, coordonnées de paiement Mobile Money ou banque). | Indispensable |
| L'administrateur peut enregistrer le mandat d'un propriétaire (dates, taux de frais d'agence, copie du contrat) et conserver l'historique des taux. | Indispensable |
| Le gestionnaire peut créer une propriété rattachée à un propriétaire (adresse précise, localité, état général), y compris les propriétés de RAMIA GROUP. | Indispensable |
| Le gestionnaire peut créer, sans limite de nombre, les logements d'une propriété (type, loyer de base, compteurs d'eau et d'électricité, état). | Indispensable |
| Le gestionnaire peut créer et modifier un locataire (nom, téléphone, pièce d'identité, profession ou employeur). | Indispensable |
| Le gestionnaire peut créer un bail (locataire, logement, date d'entrée, durée, loyer, caution, avance), le renouveler et le clôturer à la sortie du locataire. | Indispensable |
| Le gestionnaire peut enregistrer l'état des lieux d'entrée et de sortie (date, observations, photos) et le rattacher au bail. | Important |
| Une modification de loyer n'altère jamais les échéances déjà générées. | Important |
| L'utilisateur peut rechercher et filtrer par nom, téléphone, propriété, localité ou statut. | Indispensable |

### 6.2 Loyers, paiements et quittances

| Exigence | Priorité |
| --- | --- |
| L'application génère automatiquement chaque mois une échéance par bail actif (montant du loyer, date limite). | Indispensable |
| Le gestionnaire peut enregistrer un paiement (date, montant, moyen : espèces ou Mobile Money, référence éventuelle, locataire, bail). | Indispensable |
| Un paiement peut être partiel, couvrir plusieurs échéances ou payer des mois à l'avance ; l'application l'affecte aux échéances et affiche le reste dû. | Indispensable |
| L'application avertit en cas de doublon probable (même locataire, même montant, même jour) avant de valider le paiement. | Important |
| L'utilisateur peut consulter la situation d'un locataire : échéances payées, partielles ou impayées, solde, avances. | Indispensable |
| L'administrateur peut annuler un paiement saisi par erreur, avec un motif ; le paiement reste visible, marqué annulé. | Important |
| L'utilisateur peut afficher le tableau des loyers d'un mois par propriété, équivalent amélioré du fichier Excel actuel. | Indispensable |
| Chaque encaissement (loyer, avance, caution, frais) peut donner lieu à une quittance contenant les champs du modèle actuel (annexe B). | Indispensable |
| Le montant est écrit en chiffres et en lettres françaises, automatiquement. | Indispensable |
| Les numéros de quittance se suivent sans doublon ni trou, y compris avec plusieurs postes ; la numérotation peut démarrer à un numéro choisi pour continuer le carnet papier. | Indispensable |
| La quittance s'imprime en A4 et s'exporte en PDF, avec une zone de signature ; un duplicata peut être réédité. | Indispensable |
| L'administrateur peut annuler une quittance ; son numéro est conservé et marqué annulé. | Important |

### 6.3 Cautions et avances

| Exigence | Priorité |
| --- | --- |
| À l'entrée d'un locataire, l'application enregistre la caution et l'avance (montants, mois couverts) et édite les quittances correspondantes. | Indispensable |
| L'utilisateur peut consulter le solde et l'historique de la caution de chaque bail. | Indispensable |
| Les mois d'avance sont imputés automatiquement aux échéances concernées. | Important |
| À la sortie, l'application calcule la caution à restituer (caution − travaux de remise en état) et édite le reçu de restitution. | Important |

### 6.4 Frais d'agence, versements et relevés

| Exigence | Priorité |
| --- | --- |
| L'application calcule les frais d'agence d'un propriétaire pour une période : taux du mandat applicable × loyers encaissés. | Indispensable |
| Le taux appliqué est conservé sur chaque versement : un changement de taux ne modifie jamais un ancien relevé. | Indispensable |
| L'application enregistre les frais d'entrée (1 mois de loyer) et les répartit entre 2 ou 3 parties selon la clé choisie. | Important |
| L'application calcule le montant à verser : loyers encaissés − frais d'agence − travaux. | Indispensable |
| Le gestionnaire peut générer le relevé d'un propriétaire pour une période (détail par logement, total, frais, travaux, montant à verser, date, zone de signature), imprimable et exportable en PDF. | Indispensable |
| Le gestionnaire peut enregistrer le versement effectué (date, moyen, référence) ; un versement est « à verser » puis « versé ». | Indispensable |
| L'administrateur peut valider un mois ; les chiffres du mois sont alors figés et toute correction ultérieure est tracée. | Important |
| L'application liste les versements à effectuer à l'approche du 15 du mois. | Souhaitable |

### 6.5 Travaux

| Exigence | Priorité |
| --- | --- |
| Le gestionnaire peut enregistrer des travaux (propriété ou logement, date, nature, montant, accord du propriétaire). | Indispensable |
| Il peut joindre les justificatifs : devis, facture, photos. | Important |
| Les travaux sont rattachés à un versement ou à une restitution de caution et déduits automatiquement. | Indispensable |

### 6.6 Impayés

| Exigence | Priorité |
| --- | --- |
| Chaque jour, l'application repère les échéances non soldées après la date limite. | Indispensable |
| L'utilisateur peut afficher la liste des retards (locataire, propriété, ancienneté, montant dû). | Indispensable |
| Dès 1 jour de retard, l'application propose une relance (message ou courrier pré-rempli) et enregistre qu'elle a été faite. | Important |
| Quand la durée de tolérance paramétrée est dépassée, l'application propose d'ouvrir un dossier d'impayé. | Indispensable |
| L'administrateur fait avancer le dossier d'étape en étape (relance, sommation, mise en demeure, huissier, issue), avec date, document et responsable à chaque étape. | Indispensable |
| L'application produit des modèles pré-remplis de courrier de relance, de sommation et de mise en demeure, à partir de modèles fournis par la direction. | Important |
| Le gestionnaire peut enregistrer les frais de procédure, imputés au propriétaire. | Important |
| L'administrateur enregistre l'issue choisie par le propriétaire : expulsion sans recouvrement des arriérés ou poursuite en justice. | Indispensable |
| Une pénalité de retard facultative peut être paramétrée (taux, base, périodicité). | Souhaitable |

### 6.7 Reprise des données

| Exigence | Priorité |
| --- | --- |
| L'administrateur peut importer le fichier Excel actuel, après un contrôle des anomalies (voir section 8). | Indispensable |

### 6.8 Utilisateurs, sécurité et sauvegardes

| Exigence | Priorité |
| --- | --- |
| Au départ, seul le compte de la directrice existe, avec l'accès complet. Elle crée ensuite les comptes personnels des utilisateurs de son choix. | Indispensable |
| L'accès demande un identifiant et un mot de passe ; le compte est bloqué temporairement après plusieurs échecs. | Indispensable |
| Un journal enregistre qui a fait quoi et quand pour les opérations sensibles (paiements, annulations, validations, changements de taux, restitutions, gestion des utilisateurs et des rôles). | Important |
| L'administrateur peut régler les paramètres : taux par défaut, date limite, durée de tolérance, modèles de documents. | Important |
| L'administrateur peut lancer une sauvegarde et restaurer une sauvegarde depuis l'application. | Indispensable |
| La directrice peut créer, modifier, désactiver et supprimer un utilisateur (nom, identifiant, mot de passe initial, rôle). Un utilisateur désactivé ne peut plus se connecter ; l'historique de ses actions est conservé. | Indispensable |
| La directrice peut créer et modifier des rôles : pour chaque fonction, elle choisit aucun accès, lecture seule ou lecture et modification. | Indispensable |
| La directrice peut restreindre un utilisateur à certaines propriétés et ajuster ses droits sans changer son rôle. | Important |
| Le compte de la directrice ne peut être ni supprimé ni privé de ses droits par un autre utilisateur, et une procédure de récupération du mot de passe est prévue (à définir en conception). | Indispensable |

### 6.9 Tableau de bord et exports

| Exigence | Priorité |
| --- | --- |
| Le tableau de bord montre pour le mois en cours : loyers attendus, loyers encaissés, impayés, versements à faire. | Important |
| Les listes et les relevés s'exportent en PDF ou en Excel. | Important |
| L'application produit un état journalier des encaissements, utile pour les paiements en espèces. | Souhaitable |

### 6.10 Logements vacants et candidats (souhaitable)

| Exigence | Priorité |
| --- | --- |
| L'utilisateur peut marquer un logement comme vacant (date de libération, loyer demandé). | Souhaitable |
| Il peut enregistrer une demande de visite (candidat, téléphone, canal WhatsApp ou téléphone, logement, agent, date). | Souhaitable |
| Il peut suivre un candidat : visite faite, frais de visite encaissés après accord, décision. | Souhaitable |
| Un candidat retenu peut être transformé en locataire avec un bail, sans ressaisie. | Souhaitable |
| L'application affiche la durée de vacance de chaque logement. | Souhaitable |

### 6.11 Scénarios de référence

Trois scénarios servent de base à la modélisation (diagrammes de séquence et d'activité).

Scénario A : enregistrer un paiement partiel

- Le gestionnaire recherche le locataire.

- Il saisit la date, le montant et le moyen de paiement.

- L'application affiche les échéances ouvertes et propose l'affectation, de la plus ancienne à la plus récente.

- En cas de doublon probable, l'application avertit ; le gestionnaire confirme ou annule.

- À la validation, le paiement est enregistré et les échéances passent à l'état soldé ou partiel, avec le reste dû.

- L'application génère la quittance numérotée (montant en lettres, avance, reste) à imprimer ou à exporter en PDF.

Variante : si le montant dépasse ce qui est dû, le surplus est imputé en avance sur les mois suivants.

Scénario B : produire le relevé d'un propriétaire

- Le gestionnaire choisit le propriétaire et la période.

- L'application totalise les loyers encaissés par logement.

- Elle applique le taux de frais du mandat.

- Elle déduit les travaux de la période.

- Elle affiche le montant à verser, que le gestionnaire vérifie.

- Elle génère le relevé (impression ou PDF) et l'administrateur valide le mois.

- Le versement est enregistré lorsque les fonds sont remis au propriétaire.

Scénario C : faire avancer un dossier d'impayé

- Le lendemain de la date limite, l'application signale l'échéance non payée et propose la première relance.

- Si le retard dépasse la durée de tolérance, elle propose d'ouvrir un dossier d'impayé.

- L'administrateur ouvre le dossier, qui démarre à l'étape de relance.

- À chaque étape (sommation, mise en demeure, huissier), l'administrateur enregistre la date, le document et le résultat ; l'application pré-remplit le courrier.

- Les frais de l'huissier sont enregistrés et imputés au propriétaire.

- L'issue choisie par le propriétaire clôture le dossier. Si le locataire règle sa dette avant, le dossier est clôturé et la dette soldée.

## 7. Exigences non fonctionnelles et contraintes

### 7.1 Exigences non fonctionnelles

| Domaine | Exigence |
| --- | --- |
| Plateforme | L'application s'installe et fonctionne sur Windows, au minimum Windows 10. |
| Multi-postes | Deux ou trois utilisateurs travaillent en même temps sur deux ou trois ordinateurs du bureau, avec des données partagées et à jour entre les postes. |
| Fonctionnement hors ligne | Aucune fonction ne dépend d'une connexion internet. Le partage entre les postes passe par le réseau local du bureau. |
| Accès simultanés | Deux utilisateurs ne peuvent ni créer le même numéro de quittance ni écraser mutuellement leurs modifications sur un même enregistrement ; un conflit est signalé clairement. |
| Volume et performance | L'application est dimensionnée pour au moins 500 logements et 10 ans d'historique. Ouverture en moins de 5 secondes, recherche en moins de 2 secondes, enregistrement d'un paiement avec sa quittance en moins de 3 secondes, relevé d'une propriété en moins de 5 secondes. |
| Fiabilité des calculs | Les montants sont calculés en nombres entiers de FCFA, jamais en nombres à virgule flottante. Les calculs de frais, de versement et d'affectation des paiements sont couverts par des tests automatiques. |
| Intégrité | Aucune donnée financière n'est supprimée physiquement : une erreur se corrige par une annulation tracée. |
| Sécurité | Les mots de passe sont stockés sous forme chiffrée (hachés et salés), jamais en clair. L'accès est limité par rôle et par utilisateur, et la session se verrouille après une période d'inactivité. |
| Sauvegarde | Une sauvegarde automatique quotidienne est faite sur un second support (disque externe ou clé), et une sauvegarde manuelle reste possible. La restauration est testée avant la livraison. |
| Données personnelles | L'application tient compte de la loi ivoirienne n° 2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel : seules les données nécessaires sont collectées (identité, téléphone, pièce d'identité), les copies de pièces sont stockées de façon protégée et leur accès est réservé aux profils autorisés. |
| Ergonomie | Interface en français, montants en FCFA sans décimales, dates au format JJ/MM/AAAA. La saisie d'un paiement demande cinq champs ou moins. Les messages d'erreur sont clairs. Une demi-journée de formation suffit à un utilisateur non informaticien. |
| Impression | Les quittances et les relevés s'impriment en A4 sur une imprimante standard, avec une mise en page proche des documents actuels. |
| Maintenabilité | Le code est versionné sur le dépôt GitHub du projet, organisé en couches (interface, services, accès aux données), avec conventions de code et documentation technique. |
| Évolutivité | L'architecture ne doit pas empêcher l'ajout futur d'une application mobile ou web, qui reste hors de la première version. |
| Installation | L'installation d'un poste prend moins de 30 minutes à partir d'un installateur et d'un guide. |

### 7.2 Contraintes du projet

- Cadre académique : calendrier de l'atelier, projet réalisé par une seule personne, livraison pendant l'année 2026-2027.

- Budget : aucun budget de licence n'est prévu ; les outils et composants sont gratuits ou libres.

- Matériel : les ordinateurs Windows et l'imprimante déjà présents au bureau de RAMIA GROUP.

- Disponibilité de la direction : les réponses peuvent être lentes. Les questions sont donc regroupées et la validation se fait à la fin de chaque sprint.

- Langue : tout est en français (interface, documents, manuels).

### 7.3 Orientations techniques

Le choix du langage, de l'interface graphique et du système de base de données est fait pendant la conception et justifié dans le dossier technique. Il doit permettre le travail à plusieurs postes, sans internet et sans conflit (voir les exigences non fonctionnelles, section 7.1). Deux familles de solutions sont envisagées :

- une application installée sur chaque poste et reliée à une base de données hébergée sur un poste du bureau, accessible par le réseau local ;

- une base en fichier unique partagée sur le réseau, plus simple à installer mais fragile quand plusieurs personnes écrivent en même temps. Je devrai démontrer que la solution gère les accès simultanés sans conflit avant de la retenir.

### 7.4 Technologies envisagées

Les technologies suivantes sont envisagées pour la réalisation. Elles seront confirmées et justifiées dans le dossier technique :

- interface : React, créée et lancée avec Vite ;

- serveur : Node.js avec Express, installé sur un poste du bureau et accessible par le réseau local ;

- base de données : PostgreSQL, qui gère plusieurs utilisateurs en même temps et permet des numéros de quittance sans doublon ni trou ;

- sécurité : mots de passe chiffrés avec bcrypt, droits d'accès contrôlés par le serveur ;

- documents : pdfmake pour les PDF (quittances et relevés), n2words pour écrire les montants en lettres, ExcelJS pour l'import et l'export Excel ;

- tests : Vitest pour vérifier les calculs de frais, de versement et de répartition des paiements ;

- option application de bureau : Electron pour emballer l'interface React dans une fenêtre Windows, sans la réécrire.

## 8. Reprise des données

L'objectif est de récupérer, sans ressaisie, les données utiles du fichier Excel actuel et de ses historiques.

### 8.1 Données à reprendre

Locataires (nom, téléphone), logements et types, loyers, cautions et avances, impayés en cours, historique mensuel des loyers payés (repris sous forme d'échéances et de paiements), frais d'agence, travaux et montants versés aux propriétaires.

### 8.2 Difficultés connues

| Difficulté observée dans le fichier | Traitement prévu |
| --- | --- |
| Une case à zéro est ambiguë (impayé, loyer pas encore échu, locataire absent) | L'import ne la traite pas d'office comme un impayé : l'utilisateur tranche dans le rapport d'anomalies |
| Un paiement double ou en avance est additionné dans une seule case | L'application propose une répartition sur les mois concernés, que l'utilisateur valide |
| Caution et avance écrites en texte libre | L'application en extrait le nombre de mois et le montant ; les cas non reconnus sont listés pour une saisie manuelle |
| Dates d'en-tête devenues des nombres | L'application les reconnaît et les convertit en mois |
| Un même locataire écrit de plusieurs façons, ou un même numéro de téléphone sous deux noms | Rapprochement par numéro de téléphone, avec validation de l'utilisateur |
| Totaux qui ne correspondent pas au calcul attendu | L'application recalcule et signale les écarts, sans les corriger en silence |

### 8.3 Principe

L'import se fait en deux temps. Dans le premier, l'application analyse le fichier sans rien écrire et produit un rapport d'anomalies. Dans le second, après validation par l'utilisateur, elle écrit les données. Un import peut être annulé en bloc, et les fichiers sources sont conservés.

L'historique repris couvre les années 2024, 2025 et 2026 (année en cours).

## 9. Livrables

| Livrable | Format | Phase |
| --- | --- | --- |
| Cahier des charges | Document | Cadrage |
| Dossier de modélisation : cas d'utilisation, classes, activités, séquences | Fichiers draw.io et images, dossier Modélisation/ | Modélisation |
| Maquettes des écrans principaux | Figma | Maquettes |
| Application (code source sur GitHub) et installateur Windows | Code et exécutable | Développement |
| Base de données : schéma, scripts de création, jeu de données d'essai anonymisé | Scripts | Développement |
| Jeu de tests et rapport de recette | Document | Recette et livraison |
| Manuel utilisateur en français, pas à pas avec captures | Document | Recette et livraison |
| Guide d'installation et d'exploitation (sauvegarde, restauration) | Document | Recette et livraison |
| Séance de formation des utilisateurs | Présentiel | Recette et livraison |

## 10. Planning prévisionnel

Les phases sont données dans l'ordre, avec une validation à la fin de chacune.

| Phase | Contenu | Livrables | Validation |
| --- | --- | --- | --- |
| Cadrage | Analyse de l'existant, questionnaire, cahier des charges | Cahier des charges | Direction |
| Modélisation | Diagrammes UML | Dossier de modélisation | Encadrant et direction |
| Maquettes | Écrans principaux | Maquettes | Direction |
| Développement | Sprint 1 : référentiels et comptes utilisateurs. Sprint 2 : loyers, paiements, quittances et cautions. Sprint 3 : frais, travaux, versements et relevés. Sprint 4 : impayés et reprise du fichier Excel. Sprint 5 : tableau de bord, exports, sauvegardes, stabilisation. Sprint 6, si le temps le permet : logements vacants et candidats | Application et base de données | Direction à la fin de chaque sprint |
| Recette et livraison | Tests sur données réelles, corrections, formation, livraison | Tests et recette, manuel, guide d'installation, formation | Direction (procès-verbal de recette) |

## 11. Critères d'acceptation

La recette est faite avec la direction, sur un poste du bureau, avec une copie du fichier Excel ou des données anonymisées. L'application est acceptée si tous les tests portant sur des exigences Indispensables sont réussis.

| Test | Résultat attendu |
| --- | --- |
| Rejouer un mois réel du fichier Excel (loyers encaissés, frais, travaux) | Le montant à verser est identique au calcul de contrôle, et les écarts de l'ancien fichier sont signalés |
| Paiement partiel, puis complément le mois suivant | Échéance « partielle » puis « soldée », reste dû correct, quittances avec avance et reste |
| Paiement de 2 mois d'avance | Deux échéances futures soldées et quittance indiquant les mois couverts |
| Saisie d'un paiement en doublon | Un avertissement apparaît avant la validation |
| Émission de quittances depuis deux postes en même temps | Numéros uniques et consécutifs, sans doublon ni trou |
| Coupure de la connexion internet | Toutes les fonctions restent utilisables |
| Changement du taux de frais d'un mandat | Les anciens relevés restent inchangés ; le nouveau calcul utilise le nouveau taux |
| Entrée puis sortie d'un locataire | Caution et avance enregistrées avec quittances ; restitution égale à la caution moins les travaux |
| Impayé simulé | Retard détecté dès le lendemain, relance proposée, dossier ouvert après la tolérance, étapes et documents enregistrés jusqu'à l'issue |
| Import du fichier Excel fourni | Rapport d'anomalies produit avant écriture ; après validation, situation actuelle et historique repris ; import annulable |
| Utilisateurs, rôles et limites | À la livraison, seule la directrice peut se connecter ; un utilisateur créé avec un rôle limité ne voit et ne modifie que ce que son rôle autorise |
| Sauvegarde et restauration | Données identiques après une perte simulée |
| Performance | Les seuils de performance de la section 7.1 sont tenus sur un jeu de 500 logements |
| Relevé propriétaire | Relevé imprimé et exporté en PDF, conforme au modèle validé, avec zone de signature |

La validation finale est donnée par Madame Guei, directrice de RAMIA GROUP, par un procès-verbal de recette signé.

## 12. Risques

| Risque | Impact | Parade |
| --- | --- | --- |
| Réponses incomplètes de la direction (pénalité, seuil des travaux, taux, quittance) | Règles mal codées, retours en arrière | Rendre ces règles paramétrables plutôt que les coder en dur ; questions regroupées et validées à chaque sprint |
| Données Excel incohérentes ou ambiguës | Reprise erronée | Import en deux temps avec rapport ; validation des cas ambigus par la direction |
| Partage des données entre plusieurs postes sans internet | Conflits, pertes, numéros en double | Choix d'architecture justifié dès la conception ; tests de concurrence en recette |
| Disponibilité limitée de la direction | Retards de validation | Validation à la fin de chaque sprint, démonstrations courtes, décisions consignées par écrit |
| Habitudes papier et WhatsApp | Application peu utilisée | Documents familiers (mêmes modèles de quittance et de relevé), formation, démarrage progressif |
| Perte ou corruption des données | Perte de l'historique financier | Sauvegardes automatiques, annulations tracées, test de restauration |
| Calendrier académique serré ou périmètre trop large | Livraison incomplète | Modules classés par priorité ; exigences Souhaitable livrées en dernier |
| Données personnelles de locataires et de propriétaires | Fuite ou usage abusif | Accès par profil, journal des opérations, collecte limitée (voir la section 7.1, données personnelles) |

## Annexe A. Structure du fichier Excel analysé

Feuille de situation (janvier à juin 2025). Colonnes : numéro, noms et prénoms, téléphone, loyer, caution, impayés, observations, type de logement (2 chambres-salon ou studio). Une ligne par locataire, avec le total des loyers mensuels en bas.

Feuilles d'historique (août 2023 à 2025). Colonnes : nom, téléphone, loyer, puis un mois par colonne. Lignes de bas de tableau : total des loyers, frais d'agence (10 %), travaux effectués, montant versé ou à verser, date et signature.

Constats à discuter avec la direction :

- Les en-têtes de quelques mois (par exemple 45231 ou 45292) sont des numéros de série de dates, et non des libellés de mois.

- Sur plusieurs mois de l'historique 2023-2024, le montant versé ne correspond pas au calcul loyers − frais − travaux. Exemple : un mois avec un total de 275 000, des frais de 27 500, des travaux de 60 000 et un montant versé de 215 000, alors que le calcul attendu donne 187 500.

- Une caution notée « 2 mois / 140 000 » pour un logement dont le loyer actuel est de 80 000 (deux mois feraient 160 000).

- Un même numéro de téléphone apparaît sous deux noms différents selon les feuilles.

## Annexe B. Champs de la quittance actuelle

Observés sur le carnet de quittances de RAMIA GROUP SARLU :

- En-tête : logo, nom de la société, ses activités, adresse à Samo (Bonoua), téléphone, e-mail et numéros d'immatriculation.

- Titre et numéro : « Quittance de loyer », avec un numéro à 7 chiffres préimprimé en rouge.

- Date et lieu : « Bonoua, le » suivi de la date.

- Montant en chiffres : champ BPF.

- Reçu de : nom du payeur.

- Montant total en lettres.

- Pour : motif (par exemple avance de mois, caution, mois de loyer concerné).

- Avance et Reste : pour les paiements partiels.

- Le Responsable : signature.

Le spécimen reçu comporte des données personnelles : un exemplaire vierge ou anonymisé sera joint à cette annexe avant la remise du document.

## Annexe C. Glossaire

- Avance : loyers payés d'avance par le locataire. À l'entrée, 2 mois d'avance sont versés et reviennent au propriétaire.

- Bail : contrat écrit conclu pour un logement ; durée habituelle d'un an, renouvelable.

- Caution : somme de 2 mois de loyer gardée en réserve pendant le bail et restituée au départ, après l'état des lieux, déduction faite des travaux.

- Démarcheur : intermédiaire qui trouve un locataire ; il reçoit une part des frais d'entrée.

- Échéance : loyer dû pour un bail et pour un mois donné.

- État des lieux : constat de l'état du logement à l'entrée et à la sortie du locataire.

- Frais d'agence : rémunération de l'agence, calculée sur les loyers encaissés.

- Frais d'entrée (de mise en location) : 1 mois de loyer payé à l'entrée du locataire, partagé entre 2 ou 3 parties.

- Huissier : professionnel qui remet les actes de la procédure (sommation, mise en demeure) et fait exécuter les décisions de justice.

- Impayé : échéance non payée après la date limite.

- Logement : unité louable à l'intérieur d'une propriété.

- Mandat : contrat écrit par lequel un propriétaire confie la gestion de son bien à l'agence et qui fixe le taux des frais.

- Mise en demeure : courrier exigeant du locataire qu'il paie dans un délai fixé, sous peine de poursuites.

- Mobile Money : paiement et transfert d'argent par téléphone portable.

- Propriété : ensemble (immeuble, cour, maison) appartenant à un seul propriétaire et contenant un ou plusieurs logements.

- Quittance : reçu numéroté remis au payeur pour un encaissement.

- Relevé propriétaire : document récapitulant, pour une période, les loyers encaissés, les frais d'agence, les travaux et le montant versé.

- Sommation : acte par lequel on demande officiellement au locataire de payer ce qu'il doit.

- Versement : somme remise au propriétaire après déduction des frais d'agence et des travaux.

- FCFA : franc de la Communauté financière africaine.

## Annexe D. Références

- Fichier Excel de suivi des loyers de janvier à juin 2025, avec historique depuis 2023.

- Réponses de la direction de RAMIA GROUP au questionnaire de cadrage du 20 octobre 2026.

- Spécimen de quittance de loyer de RAMIA GROUP SARLU.

- Fichier README et dépôt GitHub du projet PREUVILEO-MANAGE.

- Structure générale inspirée du modèle de cahier des charges en dix rubriques d'Asana (asana.com/fr/resources/project-specifications-example), adaptée à un logiciel de gestion avec règles de gestion et reprise de données.

- Loi n° 2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel (Côte d'Ivoire).